|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO | | |
|  |  |  |
| Cliente: Eufonía | | |

# OBJETIVO A ALCANZAR

Diseño de sitio completo para Eufonía, conteniendo en el mismo 6 secciones principales con 8 subsecciones correspondientes a los distintos productos en cartelera.

# Características del proyecto a realizar

* **D**iseño profesional, límpio y de fácil navegación.
* **C**ontenido completo del sitio.
* **S**itio con énfasis en la accesibilidad:
* Incluye diseño Responsive – Permite una fácil y estética navegación desde dispositivos móviles (celulares, tablets) y pantallas de mayor tamaño (notebooks, monitores de escritorio).
* Permite la navegación de personas con visión reducida mediante el uso texto en las imágenes y sectores importantes, guiando por audio al usuario en caso de ser necesario.
* **E**stética suave, simple y liviana para el navegador:
* Uso de carruseles de fotos + animaciones que amenizan el uso de la página dándole una estética más atractiva para los usuarios sin comprometer la navegabilidad del sitio.
* Uso de esquema de colores acotado (entre 3 y 5) para mantener una cohesión en el sitio.
* Adaptación del tamaño de las imágenes del sitio para mejorar su velocidad de carga y mejorar la experiencia del usuario.
* **P**osicionamiento en la Web:
* Uso de un SEO correcto y completo para mejorar el posicionamiento en los buscadores, como por ejemplo, Google.
* URL’s sencillas y acordes al sitio para su rápida identificación.
* Descripciones de las páginas personalizadas para mejorar la primera experiencia de nuevos usuarios.

# secciones del sitio

* **I**nicio.
* **¿Q**uiénes somos?
* **P**roductos.
* Ofertas.
* Guitarras.
* Bajos.
* Baterías.
* Viento.
* Bafles y Parlantes.
* Cables.
* Placas de audio.
* **¿D**ónde Comprar?
* **S**eguinos (Redes)
* **C**ontacto

# desglose DETALLADO

Plazos de entrega: Se realizarán 3 plazos de entrega:

* 1) Luego de acordado el proyecto, en los siguientes 5 días hábiles se entregará la primer entrega conteniendo:
* HTML de secciones principales armado + texto placeholder.
* Wireframe completo para demostrar proyecto de página.
* CSS (estilo) básico demostrando el posicionamiento de objetos + colores básicos.
* 2) Luego de la primer entrega, se plantea un tiempo de entre 5 a 7 días hábiles para la segunda entrega (dependiendo si hay cambios por realizar en lo ya armado). La misma contendrá:
* Prototipo del proyecto con el wireframe terminado.
* Reemplazo paulatino de los textos placeholder por contenido correcto.
* CSS avanzado con inicios de responsive
* 3) Finalizada la segunda entrega, se pactan 5 a 7 días hábiles extras para la finalización del proyecto, con los objetivos y características finalizadas.

Servicios adicionales:

* Registro del dominio (servicio con renovación anual y precio ajustable al actual a la hora de la renovación): El valor del mismo dependerá del dominio.
* Alojamiento del sitio en hosting (servicio con renovación anual y precio ajustable al actual a la hora de la renovación): El valor del mismo dependerá del hosting a utilizar.
* Mantenimiento del sitio *($1200 por mes)*:

1. El mantenimiento tiene un costo mensual renovable cada 3 (tres) meses, con un aumento no mayor al 5% por trimestre.
2. El mantenimiento básico incluye: Actualización de plugins, actualización de hasta 7 (siete) productos por mes, mantenimiento y actualización de SEO, cambios de legales y cambio de esquema de colores básicos (principales de la página)
3. El mantenimiento básico NO incluye: Actualizaciones de más de 7 (siete) productos por mes, cambio mayor de colores (títulos, colores principales y alternativos, cambios de temporada, etc), reestructuración de la página (cambios de objetos de lugar, cambios de estilo en hovers, selected, focus y otras pseudoclases).
4. El mantenimiento por fuera del básico, se cobrará al momento de pactarlos cambios en base a la cantidad de trabajo requerida.

Terminos y condiciones:

* El presupuesto aquí detallado tendrá una validez de 30 días una vez entregado al cliente (ver fecha al pie de página).
* Por el presente, el desarrollador (también presente en el pie de página) se compromente a cumplir con los objetivos, características y secciones presentadas en este documento.

# PRECIO Y FORMAS DE PAGO

**PRECIO DEL SITIO:** $26000**\***

**FORMAS DE PAGO:**

* Pago completo en un solo pago a través de tarjeta de débito/crédito: 10% de descuento sobre el precio del sitio.
* Pago completo en un solo pago a través de MercadoPago o transferencia bancaria directa: 15% de descuento sobre el precio del sitio.
* Hasta 3 (tres) cuotas sin interés con tarjeta de crédito. **\*\***
* Pago en hasta 3 (tres) cuotas en efectivo previo a cada entrega. **\*\***

\*El precio del sitio no incluye el precio del hosting, dominio o mantenimiento básico ni adicional.

\*\*Para todos los pagos en cuotas, se requiere una seña previa de un 50% del precio total del sitio antes de comenzar el proyecto. El desarrollador se reserva el derecho a no presentar las entregas pactadas en caso de que los pagos no se realicen en tiempo y forma. Al normalizarse la situación de los pagos, se procederá a continuar con lo estipulado previamente en el proyecto.